АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛИНОВСКИЙ Советского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 апреля 2023 года				                     	                                 № 64

городское поселение Малиновский

О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Малиновский от 31.10.2018 № 230 «О муниципальной программе «Развитие улично-дорожной сети городского  поселения  Малиновский»

В  соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Малиновский постановлением администрации городского поселения Малиновский от 25.10.2018 № 226 «О модельной муниципальной программе городского поселения Малиновский, порядке формирования, утверждения и реализации муниципальных программ городского поселения Малиновский»:

1.  Внести изменения в постановление администрации городского поселения Малиновский от 31.10.2018 № 230 «О муниципальной программе «Развитие улично-дорожной сети городского  поселения  Малиновский»:

1.1. Муниципальную программу «Развитие улично-дорожной сети городского  поселения  Малиновский» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского  поселения Малиновский.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава городского поселения Малиновский                               Н.С. Киселёва

Приложение

к постановлению администрации городского поселения Малиновский

от 12.04.2023 № 64

Муниципальная  программа

«Развитие улично-дорожной сети городского  поселения  Малиновский»

Паспорт муниципальной программы городского поселения Малиновский

| Наименование муниципальной программы | Развитие улично-дорожной сети городского поселения Малиновский |  | Сроки реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  | 2021-2030 годы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип муниципальной программы | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработчик муниципальной программы | Администрация городского поселения Малиновский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация городского поселения Малиновский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр услуг» городского поселения Малиновский (далее учреждение); Управление по делам архитектуры и капитального строительства администрации Советского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение безопасного транспортного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования и по улицам городского поселения Малиновский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | Развитие современной и эффективной инфраструктуры сети автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные мероприятия муниципальной программы | 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети; 2. Реализация инициативных проектов, отобранных по результатам конкурса; 3. Реализация проектов по благоустройству сельских территорий (по результатам конкурса) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Источники финансирования | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026-2030 годы |
|  | Всего | 47 159,91 | 5 803,30 | 7 728,51 | 6 698,10 | 3 465,00 |  | 3 465,00 |  | 20 000,00 |
|  | Федеральный бюджет | 1 216,80 | 0,00 | 557,9 | 658,90 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Бюджет ХМАО-Югры | 2 915,00 | 584,80 | 1 019,10 | 1 311,10 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Бюджет Советского района | 1 410,75 | 397,50 | 1 013,25 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Бюджет городского поселения Малиновский | 41 617,06 | 4 821,00 | 5 138,26 | 4 727,80 | 3 465,00 |  | 3 465,00 |  | 20 000,00 |
| Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проектов, направленных в том числе на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых в составе муниципальной программы | Источники финансирования | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  | 2026-2030 годы |
|  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | Бюджет ХМАО - Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | Бюджет городского поселения Малиновский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Объем налоговых расходов городского поселения Малиновский |  | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026-2030 годы |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |

Таблица 1

- Целевые показатели, характеризующие эффективность основного мероприятия муниципальной программы

| № показа-теля | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026-2030 годы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Восстановление технико-эксплуатационных качеств элементов обустройства дорог (км) | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,0 |
| 2. | Нанесение искусственных неровностей на проезжей части автомобильных дорог (шт.) | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| 3. | Обеспечение комплексного содержания улично-дорожной сети (км) | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 |
| 4. | Количество инициативных проектов, направленных на усовершенствование обустройства улично-дорожной сети (суммарное значение на период действия программы) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

| Номер основ- ного меро-приятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год | 2026-2030 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |
| Задача 1. Развитие современной и эффективной инфраструктуры сети автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети (1,2, 3) | Администрация городского поселения Малиновский | Всего | 40 605,41 | 4 940,00 | 4 858,61 | 3 876,80 |  | 3 465,00 |  | 3 465,00 | 20 000,00 |
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет Советского района | 578,00 | 178,00 | 400,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет городского поселения Малиновский | 40 027,41 | 4 762,00 | 4 458,61 | 3 876,80 |  | 3 465,00 |  | 3 465,00 | 20 000,00 |
| 1.1.1. | Текущее содержание внутрипоселковых автомобильных дорог | Администрация городского поселения Малиновский | Всего | 38 384,25 | 4 576,00 | 3 851,46 | 3 326,80 |  | 3 315,00 |  | 3 315,00 | 20 000,00 |
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет Советского района | 578,00 | 178,00 | 400,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет городского поселения Малиновский | 37 806,25 | 4 398,00 | 3 451,46 | 3 326,80 |  | 3 315,00 |  | 3 315,00 | 20 000,00 |
| 1.1.2. | Капитальный ремонт, ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог, прочие работы | Администрация городского поселения Малиновский | Всего | 2 221,16 | 364,00 | 1 007,16 | 550,00 |  | 150,00 |  | 150,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет Советского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет городского поселения Малиновский | 2 221,16 | 364,00 | 1 007,16 | 550,00 |  | 150,00 |  | 150,00 | 0,00 |
| 1.2. | Реализация инициативных проектов, отобранных по результатам конкурса (4) | Администрация городского поселения Малиновский | Всего | 1 076,10 | 863,3 | 212,80 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 731,2 | 584,8 | 146,4 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет Советского района | 219,5 | 219,5 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет городского поселения Малиновский | 125,40 | 59,0 | 66,40 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1. | Реализация инициативного проекта "Устройство уличного освещения на улице Строителей в городском поселении Малиновский" | Администрация городского поселения Малиновский | Всего | 249,1 | 249,1 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 173,4 | 173,4 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет Советского района | 50,5 | 50,5 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет городского поселения Малиновский | 25,2 | 25,2 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. | Реализация инициативного проекта "Обустройство пешеходной зоны в городском поселении Малиновский" | Администрация городского поселения Малиновский | Всего | 614,2 | 614,2 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 411,4 | 411,4 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет Советского района | 169,0 | 169,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет городского поселения Малиновский | 33,8 | 33,8 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3. | Реализация инициативного проекта "Устройство уличного освещения на улице Центральная в городском поселении Малиновский" | Администрация городского поселения Малиновский | Всего | 212,80 | 0,0 | 212,80 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 146,4 | 0,0 | 146,4 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет Советского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет городского поселения Малиновский | 66,40 | 0,0 | 66,40 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Реализация проектов по благоустройству сельских территорий (по результатам конкурса) | Администрация городского поселения Малиновский | Всего | 5 478,40 | 0,0 | 2 657,10 | 2 821,30 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 1 216,80 | 0,0 | 557,9 | 658,90 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 2 183,80 | 0,0 | 872,70 | 1 311,10 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет Советского района | 613,25 | 0,0 | 613,25 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет городского поселения Малиновский | 1 464,55 | 0,0 | 613,25 | 851,3 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1. | Ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети в части улиц Энтузиастов и Новоселов поселка Юбилейный | Администрация городского поселения Малиновский | Всего | 2 657,10 | 0,0 | 2 657,10 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 557,9 | 0,0 | 557,9 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 872,70 | 0,0 | 872,70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Советского района | 613,25 | 0,0 | 613,25 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет городского поселения Малиновский | 613,25 | 0,0 | 613,25 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2. | Организация пешеходной коммуникации (тротуар по ул.Железнодорожная поселка Юбилейный) | Администрация городского поселения Малиновский | Всего | 2 821,30 | 0,0 | 0,0 | 2 821,30 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 658,90 | 0,0 | 0,0 | 658,90 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 1 311,10 | 0,0 | 0,0 | 1 311,10 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет городского поселения Малиновский | 851,30 | 0,0 | 0,0 | 851,30 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.3. | Ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети (часть улицы Новоселов поселка Юбилейный) | Администрация городского поселения Малиновский | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет городского поселения Малиновский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1: |  |  | Всего | 47 159,91 | 5 803,30 | 7 728,51 | 6 698,10 |  | 3 465,00 |  | 3 465,00 | 20 000,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 1 216,80 | 0,00 | 557,9 | 658,90 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 2 915,00 | 584,80 | 1 019,10 | 1 311,10 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет Советского района | 1 410,75 | 397,50 | 1 013,25 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет городского поселения Малиновский | 41 617,36 | 4 821,00 | 5 138,26 | 4 728,10 |  | 3 465,00 |  | 3 465,00 | 20 000,00 |
| Всего по муниципальной программе: |  |  | Всего | 47 159,91 | 5 803,30 | 7 728,51 | 6 698,10 |  | 3 465,00 |  | 3 465,00 | 20 000,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 1 216,80 | 0,00 | 557,9 | 658,90 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 2 915,00 | 584,80 | 1 019,10 | 1 311,10 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет Советского района | 1 410,75 | 397,50 | 1 013,25 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет городского поселения Малиновский | 41 617,36 | 4 821,00 | 5 138,26 | 4 728,10 |  | 3 465,00 |  | 3 465,00 | 20 000,00 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть |  |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет городского поселения Малиновский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Процессная часть |  |  | Всего | 47 159,91 | 5 803,30 | 7 728,51 | 6 698,10 | 3 465,00 |  | 3 465,00 |  | 20 000,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 1 216,80 | 0,00 | 557,9 | 658,90 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 2 915,00 | 584,80 | 1 019,10 | 1 311,10 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет Советского района | 1 410,75 | 397,50 | 1 013,25 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет городского поселения Малиновский | 41 617,36 | 4 821,00 | 5 138,26 | 4 728,10 | 3 465,00 |  | 3 465,00 |  | 20 000,00 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет городского поселения Малиновский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Прочие расходы |  |  | Всего | 47 159,91 | 5 803,30 | 7 728,51 | 6 698,10 | 3 465,00 |  | 3 465,00 |  | 20 000,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 1 216,80 | 0,00 | 557,9 | 658,90 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 2 915,00 | 584,80 | 1 019,10 | 1 311,10 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет Советского района | 1 410,75 | 397,50 | 1 013,25 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет городского поселения Малиновский | 41 617,36 | 4 821,00 | 5 138,26 | 4 728,10 | 3 465,00 |  | 3 465,00 |  | 20 000,00 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель - Администрация городского поселения Малиновский |  |  | Всего | 47 159,91 | 5 803,30 | 7 728,51 | 6 698,10 | 3 465,00 |  | 3 465,00 |  | 20 000,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 1 216,80 | 0,00 | 557,9 | 658,90 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 2 915,00 | 584,80 | 1 019,10 | 1 311,10 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет Советского района | 1 410,75 | 397,50 | 1 013,25 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет городского поселения Малиновский | 41 617,36 | 4 821,00 | 5 138,26 | 4 728,10 | 3 465,00 |  | 3 465,00 |  | 20 000,00 |

Таблица 3

Портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации *

| № п/п | Наименование портфеля проектов, проекта | Наименование проекта или мероприятия | Ответственный исполнитель | Номер основного мероприятия | Цели | Срок реализации | Источники финансиро-вания | Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026- 2030 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Примечание: *Заполняется при наличии портфелей проектов и проектов, направленных, в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов

- Таблица 4

- Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

| № п/п | Основные мероприятия |  |  |  | Наименование целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование |  | Содержание (направления расходов) | Реквизиты муниципального правового акта, наименование портфеля проектов (проекта)* |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Цель: Обеспечение безопасного транспортного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования и по улицам городского поселения Малиновский |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Развитие современной и эффективной инфраструктуры сети автомобильных дорог |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение комплексного содержания улично-дорожной сети | Содержание автомобильных дорог общего пользования в состоянии, пригодном к эксплуатации |  | Решение Совета депутатов от 20.07.2008г. №56 «Об утверждении Положения о содержании автомобильных дорог городского поселения Малиновский»; Решение Совета депутатов от 25.03.2013г. № 158 «О создании дорожного фонда» | Обеспечение комплексного содержания улично-дорожной сети (км). Нанесение искусственных неровностей на проезжей части автомобильных дорог (шт.). |
| 1.2. | Реализация проекта по благоустройству сельских территорий (Ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети и дворовых проездов) | Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог |  |  | Восстановление технико-эксплуатационных качеств элементов обустройства дорог (км) |
| 1.3. | Реализация инициативных проектов, отобранных по результатам конкурса | Реализация инициативных проектов, отобранных по результатам конкурса |  |  | Количество инициативных проектов, направленных на усовершенствование обустройства улично-дорожной сети (суммарное значение на период действия программы) |

Таблица 5

Перечень объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |

Таблица 6

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
масштабные инвестиционные проекты (далее инвестиционные проекты)

| № | Наименование инвестиционного проекта | Объем финансирования инвестиционного проекта | Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |

Таблица 7

- План мероприятий, направленный на достижение значений (уровней) показателей оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на территории городского поселения Малиновский

| № п/п | Номер, наименование мероприятия (таблица 2) | Меры, направленные на достижение значений (уровней) показателей | Наименование портфеля проектов, основанного на национальных и федеральных проектах Российской Федерации * | Ответственный исполнитель / соисполнители | Контрольное событие (промежуточный результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование показателя |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

Примечание: *Заполняется при наличии показателя.

Механизм реализации муниципальной программы

Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами городского  поселения Малиновский.

Исполнение в полном объеме всего комплекса запланированных мероприятий программы позволит достичь  следующих результатов:  улучшение потребительских  свойств улично-дорожной сети, к которым относятся  пропускная способность, безопасность дорожного движения, экологическая безопасность, эстетические и другие свойства, и в целом   улучшение внешнего вида территории городского поселения Малиновский.

В ходе реализации программы необходимо создать условия, обеспечивающие осуществление мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей городского поселения Малиновский, входящего в состав Советского района, и определяемых с учетом их мнения.

Финансирование мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей городского поселения Малиновский, входящего в состав Советского района, и определяемых с учетом их мнения осуществлять в размере не менее пяти процентов от финансирования настоящей муниципальной программы за счет средств бюджета поселения.

Исполнитель муниципальной  программы несет ответственность за реализацию  программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

Ответственные исполнители муниципальной программы и должностные лица, ответственные  за формирование, утверждение и реализацию муниципальных программ:

- несут ответственность (дисциплинарную, гражданско-правовую и административную) за достижение целевых показателей муниципальной программы; своевременную и качественную реализацию муниципальной программы;

- разрабатывают в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов городского поселения Малиновский, необходимых для реализации муниципальной программы;

- обеспечивают исполнение мероприятий муниципальной программы;

- проводят мониторинг выполнения муниципальной программы и ежеквартально предоставляют в финансово-экономический отдел администрации городского поселения Малиновский информацию о реализации муниципальной программы, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- ежегодно предоставляют в финансово-экономический отдел администрации городского поселения Малиновский отчет о реализации муниципальной программы в порядке, установленном постановлением администрации городского поселения Малиновский;

- ежегодно проводят оценку эффективности реализации муниципальной программы в порядке, установленном постановлением администрации городского поселения Малиновский;

- организуют размещение муниципальной программы в актуальной редакции, информации о реализации муниципальной программы на официальном сайте городского поселения Малиновский, на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- направляют уведомления и предоставляют отчетность в Министерство экономического развития Российской Федерации посредством ГАИС «Управление».

Соисполнители муниципальной программы:

- обеспечивают исполнение мероприятий муниципальной программы, соисполнителями которых они являются;

- несут ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий муниципальной программы, соисполнителями которой они являются;

- представляют ответственному исполнителю муниципальной программы информацию о реализации муниципальной программы, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- представляют ответственному исполнителю муниципальной программы информацию для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, подготовки годового отчета о реализации муниципальной программы.