Администрация

городского поселения Малиновский

Советского района

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 мая 2024 года				                     		                              № 123

городское поселение Малиновский

О внесении изменения в постановление администрации городского поселения Малиновский от 31.10.2018 № 229 «О муниципальной программе «Формирование комфортной среды в городском поселении Малиновский»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Малиновский постановлением администрации городского поселения Малиновский от 25.10.2018 № 226 «О модельной муниципальной программе городского поселения Малиновский, порядке формирования, утверждения и реализации муниципальных программ городского поселения Малиновский»:

1. Внести изменение в постановление администрации городского поселения Малиновский от 31.10.2018 № 229 «О муниципальной программе «Формирование комфортной среды в городском поселении Малиновский», изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского поселения Малиновский.

3.  Настоящее постановление  вступает в силу с момента подписания.

И.о. главы городского поселения Малиновский                                 А.А. Мосягин

Приложение

к постановлению администрации городского поселения Малиновский

от 29 мая 2024 года № 123

«Приложение

к постановлению администрации городского поселения Малиновский

от 31.10.2018 года № 229

П А С П О Р Т

муниципальной программы

«Формирование комфортной среды в городском поселении Малиновский»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Киселёва Наталья Сейрановна, глава городского поселения Малиновский |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация городского поселения Малиновский |

| Период реализации муниципальной программы | 2024 – 2030 годы |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | 1.Создание комфортной городской среды на территории городского поселения Малиновский |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы |  |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 15 154,3 тыс. руб. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами автономного округа | Комфортная и безопасная среда для жизни/Качество городской среды/Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры - «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды» |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.Создание комфортной городской среды на территории городского поселения Малиновский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий | «ГП» | единицы | 4 | 2022 год | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» | Администрация городского поселения Малиновский | Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». |
| 2. | Количество благоустроенных дворовых территорий | «ГП» | единицы | 5 | 2022 год | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» | Администрация городского поселения Малиновский | Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». |
| 3. | Повышение уровня благоустройства поселения путем участия в реализации инициативных проектов, количество инициативных проектов | «ГП» | единицы | 7 | 2022 год | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» | Администрация городского поселения Малиновский, МБУ «Комплексный центр услуг» | Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». |
| 4. | Повышение уровня комфортности, качества жизни населения городского поселения Малиновский | «ГП» | процент | 80 | 2022 год | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 95 | Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» | Администрация городского поселения Малиновский, МБУ «Комплексный центр услуг» | Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». |

3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2024 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Создание комфортной городской среды на территории городского поселения Малиновский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий | «ГП» | единицы | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.2. | Количество благоустроенных дворовых территорий | «ГП» | единицы | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.3. | Повышение уровня благоустройства поселения путем участия в реализации инициативных проектов, количество инициативных проектов | «ГП» | единицы | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 1.4. | Повышение уровня комфортности, качества жизни населения городского поселения Малиновский | «ГП» | процент | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |

4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  |  |  | Связь с показателями |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |
| 1 | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Администрация городского поселения Малиновский |  |  |  | Срок реализации: 2024-2030 |  |  |
| 1.1. | Повышение уровня благоустройства общественных территорий | Устойчивое развитие общественных территорий, улучшение качества жизни граждан. Реализация задач по формированию современной городской среды, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных общественных территорий |  |  |  | Количество благоустроенных общественных территорий |  |
| 1.2. | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | Улучшение уровня жизни и комфорта граждан в части реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам |  |  |  | Количество благоустроенных дворовых территорий |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории поселения» |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Администрация городского поселения Малиновский |  |  | Срок реализации: 2024-2030 |  |  |  |
| 2.1. | Повышение уровня комфортности, качества жизни населения городского поселения Малиновский |  | Улучшение уровня жизни и комфорта граждан. Осуществление расходных обязательств, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству территории поселения, ликвидация несанкционированных свалок, установка и ремонт элементов детских площадок, содержание территории кладбища, противоклещевая обработка, санитарная уборка территории поселения, прочие работы по проектированию и сопровождению различных проектов по благоустройству |  |  |  | Повышение уровня комфортности, качества жизни населения городского поселения Малиновский |
| 2.2. | Повышение уровня благоустройства общественных территорий путем участия граждан в проектах инициативного бюджетирования |  | Реализация проектов инициативного бюджетирования, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных общественных территорий. |  |  |  | Повышение уровня благоустройства поселения путем участия в реализации инициативных проектов, количество инициативных проектов |

5. Финансовое обеспечение муниципальной  программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 3 167,5 | 540,3 | 489,3 | 3 489,3 | 3 489,3 | 3 489,3 | 489,3 | 15 154,3 |
| Федеральный бюджет | 568,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 568,8 |
| Бюджет ХМАО-Югры | 892,3 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 9 892,3 |
| Бюджет поселения | 1 706,4 | 540,3 | 489,3 | 489,3 | 489,3 | 489,3 | 489,3 | 4 693,2 |
| 1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» (всего), в том числе: | 1 623,4 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 10 623,4 |
| Федеральный бюджет | 568,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 568,8 |
| Бюджет ХМАО-Югры | 892,3 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 9 892,3 |
| Бюджет поселения | 162,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 162,3 |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории поселения», в том числе: | 1 544,1 | 540,3 | 489,3 | 489,3 | 489,3 | 489,3 | 489,3 | 4 530,9 |
| Бюджет ХМАО-Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселения | 1 544,1 | 540,3 | 489,3 | 489,3 | 489,3 | 489,3 | 489,3 | 4 530,9 |

Механизм реализации муниципальной программы

Финансирование программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета депутатов городского поселения Малиновский о бюджете городского поселения Малиновский и (или) сводной бюджетной росписью городского поселения Малиновский.

Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, бюджета Советского района за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета поселения, финансового и трудового участия граждан, а также заинтересованных лиц.

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и благоустройство общественных территорий поселения, предусмотренных муниципальной программой, осуществляется администрацией городского поселения Малиновский самостоятельно, или администрацией Советского района при условии передачи соответствующих полномочий по решению вопросов местного значения от органов местного самоуправления городского поселения Малиновский.

В ходе реализации программы необходимо создать условия, обеспечивающие осуществление мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей городского поселения Малиновский, входящего в состав Советского района, и определяемых с учетом их мнения.

Финансирование мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей городского поселения Малиновский, входящего в состав Советского района, и определяемых с учетом их мнения осуществлять в размере не менее пяти процентов от финансирования настоящей муниципальной программы за счет средств бюджета поселения.

Согласно Федеральному закону от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации»  вопросы благоустройства населенных пунктов относятся к полномочиям  органов местного самоуправления.

До настоящего времени благоустройство на  территории городского поселения Малиновский осуществлялось по отдельным видам работ: ремонт проездов, установка контейнерных или детских площадок и т.д. без комплексной увязки элементов благоустройства и планировки территории. Для приведения территории городского поселения в состояние, отвечающее требованиям безопасности и комфорту, возникла необходимость комплексного подхода к формированию комфортной среды в городском поселении Малиновский.

Задача по повышению уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов состоит из мероприятий, определенных минимальным (обязательным) перечнем работ, и мероприятий  определенных дополнительным перечнем работ.

В минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий входит:

1) ремонт дворовых проездов, включая тротуары, ливневые канализации (дренажные системы);

2) обеспечение освещения дворовых территорий;

3) установка скамеек и урн.

Указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен. При формировании предложений по благоустройству дворовых территорий собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее заинтересованные лица) вправе отказаться от одного или нескольких видов работ, входящих в минимальный перечень видов работ по благоустройству, если такие виды работ были выполнены ранее и не требуют повторного благоустройства.

Минимальный перечень работ софинансируется за счет средств, полученных муниципальным образованием в качестве субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме,  дворовая территория которого благоустраивается, о мероприятиях по благоустройству дворовой территории и о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

В реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории  в рамках минимального перечня работ по благоустройству предусмотрено участие заинтересованных лиц (финансовое и (или) трудовое).

При реализации минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц обязательным условием не является и устанавливается по решению собственников помещений многоквартирных домов.

Минимальный перечень видов работ является обязательным, без которого выполнение дополнительного перечня видов работ не допускается.

6. В дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов входит:

1) оборудование детских (игровых) и (или) спортивных площадок;

2) оборудование автомобильных парковок;

3)оборудование контейнерных (хозяйственных) площадок для твердых коммунальных отходов;

4) устройство велосипедных парковок;

5) оборудование площадок для выгула собак;

6) озеленение дворовых территорий;

7) устройство пешеходных дорожек и ограждений;

8) установка элементов навигации (указателей, аншлагов, информационных стендов).

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов выполняется при обязательном софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома в размере не менее 20% стоимости выполнения таких работ и принятие созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Работы по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в случае, если на такой общественной территории предусматривается минимальный перечень работ по благоустройству (установка и (или) замена детского игрового и (или) спортивного оборудования, в том числе малобюджетных плоскостных спортивных сооружений, установка малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, озеленение) и площадь общественной территории не превышает 10 000 кв. м, должны осуществляться на основании дизайн-проекта и сметной документации на выполнение работ. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации.

Работы по благоустройству дворовых и общественных территорий выполняются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Нормативная стоимость мероприятий определяется на основе сметного метода, исходя из Федеральных единичных расценок, установленных для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В целях реализации мероприятий муниципальной программы заключаются соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов по благоустройству территорий муниципального образования, в том числе общественных и дворовых территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее соглашение).

Предельная дата заключения Соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы не позднее 1 апреля года предоставления субсидии.

При заключении муниципальных контрактов по благоустройству дворовых и общественных территорий  необходимо предусматривать условие о гарантийном сроке не менее 3 лет на результаты выполненных работ.

В процессе выполнения работ по благоустройству и после ввода объектов в эксплуатацию размещение компонентов единого визуального стиля проекта «Формирование комфортной городской среды», утверждаемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в общем объеме закупок при реализации мероприятий по региональному проекту «формирование комфортной городской среды» должно составлять не менее 90%.

Исполнитель муниципальной программы вправе исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом, соответствующего поселения, при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Исполнитель муниципальной программы вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные муниципальной программой.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству, установлен настоящей программой (приложение 8 к муниципальной программе).

Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных под их размещение, подлежащих благоустройству, установлен настоящей программой (приложение 9 к муниципальной программе).

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных  для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве заключаются не позднее последнего года реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и осуществляются в соответствии с требованиями утвержденных в поселениях правил благоустройства территории и порядка проведения такой инвентаризации.

Межбюджетные трансферты поселению предоставляются на следующих условиях:

1. Завершение в полном объеме реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) в прошедшем году;

2. Разработка, опубликование для общественного обсуждения и утверждение муниципальной программы поселения (изменений в действующую муниципальную программу), включающую, в том числе следующую информацию:

а) адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период, исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ);

б) адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в указанный период;

в) адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в поселении правил благоустройства территории;

г) мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в поселении правил благоустройства территории;

д) информацию о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий (ремонт дворовых проездов, включая тротуары, ливневые канализации (дренажные системы), обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн), софинансируемых за счет средств, полученных муниципальным образованием в качестве субсидии из бюджета ХМАО-Югры (далее минимальный перечень видов работ по благоустройству) при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о мероприятиях по благоустройству дворовой территории и о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

е) информацию о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (оборудование детских (игровых) и (или) спортивных площадок, оборудование автомобильных парковок; оборудование контейнерных (хозяйственных) площадок для твердых коммунальных отходов, устройство велосипедных парковок, оборудование площадок для выгула собак, озеленение дворовых территорий, устройство пешеходных дорожек и ограждений, установка элементов навигации (указателей, аншлагов, информационных стендов) (далее дополнительный перечень работ по благоустройству), софинансируемых за счет средств, полученных муниципальным образованием в качестве субсидии из бюджета ХМАО-Югры, при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о мероприятиях по благоустройству дворовой территории, о софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20% стоимости выполнения таких работ и о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

ж) право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

з) право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой;

и) мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются за счет субсидий;

й) условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 апреля года предоставления субсидии;

к) определение условий о гарантийном сроке не менее 3 лет на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий при заключении муниципальных контрактов.

л) порядок осуществления расходов местных бюджетов, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, софинансирование которых осуществляется из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа.

Администрация городского поселения Малиновский обеспечивает:

а) синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы (подпрограммы) с реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории, программ капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов;

б) синхронизацию мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

в) проведение ежегодного рейтингового голосования среди жителей муниципального образования с численностью населения свыше 20 тысяч человек по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, и включение отобранных общественных территорий в муниципальные программы и размещение информации о итогах голосования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Формирование комфортной городской среды»;

г) финансирование расходов за счет средств бюджетов муниципальных образований по разработке проектно-сметной документации, дизайн-проектов, проведению проверки достоверности сметной стоимости работ по благоустройству и дизайн-проектов, техническому надзору, авторскому надзору, выполнению кадастровых работ и других расходов, не связанных с выполнением непосредственно устройства объектов или строительно-монтажных работ в рамках благоустройства;

д) недопущение благоустройства дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам, признанными в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, а также к многоквартирным домам, которые считаются ветхими и непригодными для проживания;

е) проведение общественных обсуждений проектов муниципальных программ, включая в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (срок обсуждения - не менее 30 календарных дней со дня опубликования таких проектов муниципальных программ), в том числе при внесении в них изменений;

ж) учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в муниципальную программу;

з) подготовку не позднее 1 декабря предшествующего года году проведения благоустройства объектов с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу (подпрограмму), а также дизайн-проекта благоустройства общественной территории, в которые включается текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории;

и) проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий;

й) актуализацию муниципальных программ по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий;

к)  представление в Администрацию района отчетов:

- о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным годом;

- о достижении значений результатов использования иных межбюджетных трансфертов и обязательств, принятых в целях их достижения, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным годом;

л) в процессе выполнения работ по благоустройству и после ввода объектов в эксплуатацию размещение компонентов единого визуального стиля проекта «Формирование комфортной городской среды», утверждаемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

м) осуществление контроля за ходом выполнения муниципальной программы общественной комиссией из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных заинтересованных лиц; размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет документов о составе общественной комиссии, протоколов и графиков заседаний указанной общественной комиссии;

н) размещение на объектах благоустройства в процессе выполнения работ и после ввода объектов в эксплуатацию, компонентов единого визуального стиля проекта «Формирование комфортной городской среды», утверждаемые Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Заявки на перечисление межбюджетных трансфертов за фактически выполненные объемы работ администрация поселения направляет в адрес администрации Советского района не позднее 1 рабочего дня с момента подписания унифицированных форм документов КС-2, КС-3, с представлением следующих документов:

а) унифицированные формы КС-2 и КС-3, акты о приемке выполненных работ в соответствии с заключенным муниципальным контрактом (договором) на выполнение работ;

б) муниципальный контракт (договор) на выполнение работ;

в) сводный сметный расчет, локальный сметный расчет, смета муниципального контракта (договора) на выполнение работ;

г) фотоматериалы, фиксирующие выполнение работ в соответствии с КС-2, КС-3, актами о приемке выполненных работ;

д) фотографии объектов до и после проведения благоустройства;

е) комиссионный акт общественной приемки выполненных работ;

ж) решения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах при благоустройстве дворовых территорий;

Финансирование авансовых платежей по муниципальным контрактам (договорам) осуществляется для закупки оборудования, материалов, элементов благоустройства на основании предоставления следующих документов:

а) муниципального контракта (договора) на выполнение работ, дополнительного соглашения к муниципальному контракту (договору), предусматривающим авансовый платеж в размере до 50 процентов суммы муниципального контракта (договора), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующие цели на финансовый год;

б) обоснования необходимости предоставления аванса (пояснительная записка) с приложением:

договора (ов) поставки оборудования, материалов, элементов благоустройства в необходимом объеме для реализации объекта, заключенного подрядной организацией с заводом (производителем), дилером, иными контрагентами, осуществляющими изготовление и (или) поставку оборудования, материалов, элементов благоустройства;

требования завода (производителя), дилера, иных контрагентов, осуществляющих изготовление и (или) поставку оборудования, материалов, элементов благоустройства, о предоставлении авансовых платежей;

в) информации к заявке.

Реализация мероприятий программы осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Реализация мероприятий осуществляется с использованием бережливых технологий.

Ответственный исполнитель муниципальной программы и должностные лица, ответственные за формирование, утверждение и реализацию муниципальной программы:

- несут ответственность (дисциплинарную, гражданско-правовую и административную), в том числе за не достижение показателей, предусмотренных соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджета Советского района; не достижение целевых показателей муниципальной программы; несвоевременную и некачественную реализацию муниципальной программы;

- разрабатывают в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов, необходимых для реализации муниципальной программы;

- обеспечивают исполнение мероприятий муниципальной программы;

4. ежегодно проводят оценку эффективности реализации муниципальной программы в порядке, установленном распоряжением администрации городского поселения Малиновский;

5. организуют размещение муниципальной программы в актуальной редакции, информации о реализации муниципальной программы на официальном сайте городского поселения Малиновский, на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Соисполнители муниципальной программы:

- обеспечивают исполнение мероприятий муниципальной программы;

- несут ответственность за несвоевременную и некачественную реализацию мероприятий муниципальной программы;

- представляют ответственному исполнителю муниципальной программы информацию для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, подготовки годового отчета о реализации муниципальной программы.

Порядок осуществления расходов местных бюджетов, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, софинансирование которых осуществляется из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа:

1) В целях реализации мероприятий муниципальной программы заключаются соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов по благоустройству дворовых территорий (далее соглашение);

2) Заявки на перечисление межбюджетных трансфертов за фактически выполненные объемы работ администрация поселения направляет в адрес администрации Советского района не позднее 1 рабочего дня с момента подписания унифицированных форм документов КС-2, КС-3, с представлением следующих документов:

а) унифицированные формы КС-2 и КС-3, акты о приемке выполненных работ в соответствии с заключенным муниципальным контрактом (договором) на выполнение работ;

б) муниципальный контракт (договор) на выполнение работ;

в) сводный сметный расчет, локальный сметный расчет, смета муниципального контракта (договора) на выполнение работ;

г) фотоматериалы, фиксирующие выполнение работ в соответствии с КС-2, КС-3, актами о приемке выполненных работ;

д) фотографии объектов до и после проведения благоустройства;

е) комиссионный акт общественной приемки выполненных работ;

ж) решения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах при благоустройстве дворовых территорий.

3) После поступления межбюджетных трансфертов на благоустройство дворовых территорий администрация городского поселения Малиновский производит кассовый расход.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование комфортной среды

в городском поселении Малиновский»

Порядок

аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству

дворовых территорий

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (далее Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

1.2. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая для выполнения минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

1.3. Под формой финансового участия понимается привлечение денежных средств заинтересованных лиц для финансирования части затрат по выполнению минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

2. Порядок трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц

2.1. Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

2.2. На собрании собственников, жителей многоквартирного (-ых) домов обсуждаются условия о трудовом участии собственников, жителей многоквартирного (-ых) домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в мероприятиях по благоустройству дворовых территорий. Решение о выбранных работах также включается в протокол общего собрания собственников.

2.3. Трудовое участие граждан может быть внесено в виде следующих мероприятий, не требующих специальной квалификации, таких как:

субботники;

подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы);

участие в строительных работах - снятие старого оборудования, установка уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства;

участие в озеленении территории – высадка растений, создание клумб, уборка территории;

обеспечение благоприятных условий для работников подрядной организации, выполняющей работы (например, организация горячего чая).

2.4. Информация о начале реализации мероприятий по благоустройству (конкретная дата, место проведения, памятка и другие материалы) размещаются администрацией муниципального образования на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также непосредственно в многоквартирных домах на информационных стендах.

2.5. В качестве подтверждения трудового участия заинтересованных лиц совет многоквартирного дома, либо организация, осуществляющая содержание и ремонт жилищного фонда, предоставляет в уполномоченный орган поселения соответствующий отчет о проведении мероприятий с трудовым участием граждан, приложением к такому отчету фото-, видео материалов.

2.6. Организация финансового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в объеме не менее установленного муниципальной программой поселения.

2.7. Для целей финансового участия заинтересованных лиц в благоустройстве территории поселения открывает счет в российской кредитной организации, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, либо в органах казначейства, и размещает реквизиты на своем официальном сайте поселения.

2.8. Заинтересованные лица, желающие финансово поучаствовать в благоустройстве дворовой территории, перечисляют денежные средства по реквизитам, с указанием в назначении платежа номера дома и улицы поселения.

2.9. Финансовое участие граждан может быть также организовано посредством сбора денежных средств физических лиц с ведением соответствующей ведомости представителем управляющей организации или товарищества собственников жилья многоквартирного дома, либо путем предоставления рассрочки платежа и включения необходимой суммы в ежемесячный платежный счет на оплату жилищно-коммунальных услуг.

2.10. Впоследствии, уплаченные средства собственников жилья вносятся на счет, открытый поселением, с указанием в назначении платежа номера дома и улицы поселения.

3. Условия аккумулирования и расходования средств

3.1. Информацию (суммы) о поступивших (поступающих) денежных средствах поселения размещает (обновляет) на официальном сайте администрации поселения в течение каждой рабочей недели в разрезе улицы и номера дома.

3.2. Поселение ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.

3.3. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями договора (соглашения) на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

3.4. Поселение осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее двадцатого рабочего дня после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, с лицами, которые уполномочены действовать от имени заинтересованных лиц.

4. Контроль за соблюдением условий Порядка

4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется уполномоченным органом поселения в соответствии с бюджетным законодательством.

4.2. Поселение обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

1) экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

2) неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

3) непредставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

4) возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

5) возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Приложение 2

к муниципальной программе

«Формирование комфортной среды

в городском поселении Малиновский»

Порядок

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в настоящую муниципальную программу (далее Порядок).

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное в трех измерениях изображение дворовой территории, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фото фиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее дизайн-проект).

1.3. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.4. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории (далее заинтересованные лица).

2. Разработка дизайн-проекта

2.1. Разработка дизайн-проекта осуществляется уполномоченными органами местного самоуправления поселений, в течение 20 дней со дня утверждения общественными комиссиями протокола оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов проекта программы.

2.2. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории, утвержденных протоколом общего собрания собственников жилья в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, уполномоченный орган местного самоуправления поселения (далее уполномоченный орган) уведомляет представителя собственников, который вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее представитель собственников), о готовности дизайн-проекта в течение двух рабочих дней со дня его изготовления.

3.2. Представитель собственников обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 15 рабочих дней.

3.3. В целях максимального учета мнений граждан дизайн-проект размещается на официальном сайте муниципального образования для голосования собственников и жителей многоквартирного дома с указанием конкретного срока окончания приема замечаний и предложений.

3.4. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления поселения в течение трех рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома представителем собственников.

3.5. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у представителя собственников.

Приложение 3

к муниципальной программе

«Формирование комфортной среды

в городском поселении Малиновский»

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства,

предлагаемых к размещению на дворовых территориях многоквартирных домов, в рамках проведения мероприятий минимального перечня работ по благоустройству

| Виды работ |  |
| --- | --- |
| Обеспечение освещения дворовых территорий | Характеристики источники света: Общая мощность – W: 190 Световой поток – lm: 20000 Коэффициент мощности – 0,99 Количество светодиодных модулей – 8 шт. |
| Установка скамеек | Характеристики: Длина – не менее 1,5 м Ширина – не менее 0,38 м Высота – не менее 0,6 м |
| Установка урн для мусора | Характеристики: Высота – не менее 0,5 м Ширина – не менее 0,3 м Объём – не менее 10 л |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Формирование комфортной среды

в городском поселении Малиновский»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов,

нуждающихся в в благоустройстве

на территории городского поселения Малиновский

1) пгт. Малиновский, ул. Первомайская, д. 13;

2) пгт. Малиновский, пер. Северный, д. 1;

3) пгт. Малиновский ул. Красилова, д. 1, 2.

Приложение 5

к муниципальной программе

«Формирование комфортной среды

в городском поселении Малиновский»

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве

на территории городского поселения Малиновский

1)  Обустройство пешеходной зоны по ул. Кузнецова в г.п. Малиновский;

2) Благоустройство общественной территории «Мини-парк «Радуга жизни» в г.п. Малиновский;

3) Благоустройство общественной территории «Ленинский проезд».

Приложение 6

к муниципальной программе

«Формирование комфортной среды

в городском поселении Малиновский»

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2025 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения, в соответствии Порядком проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 07.09.2017 № 331-п | Администрация городского поселения Малиновский | 2021-2025 годы |

Приложение 7

к муниципальной программе

«Формирование комфортной среды

в городском поселении Малиновский»

Адресный перечень земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома,

работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются за счет субсидий,

мероприятия по межеванию территорий общественного, жилого и рекреационного назначения,

проектов по благоустройству общественных и дворовых территорий,

в которых будет предусмотрено размещение спортивных и детских площадок

| № п/п | Улица, № дома | Адрес земельного участка/ кадастровый номер | Год реализации мероприятия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - |  | - |

Приложение 8

к муниципальной программе «Формирование комфортной среды в городском поселении Малиновский»

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства)

и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству

| № п/п | Юридическое лицо | Наименование объекта, подлежащего благоустройству | Адрес объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Приложение 9

к муниципальной программе «Формирование комфортной среды в городском поселении Малиновский»

Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков,

предоставленных под их размещение, подлежащих благоустройству

| № п/п | Улица | Дом | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |

Приложение 10

к муниципальной программе

«Формирование комфортной среды

в городском поселении Малиновский»

План мероприятий проведения работ по образованию земельных участков для размещения многоквартирных домов и содержания территорий в границах таких земельных участков на территории городского поселения Малиновский

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение анализа территории муниципального образования, в том числе: | до 31.12.2023 года | статья 36 Жилищного кодекса Российской Федерации; пункт 3.37 «СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденного Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр; постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2014 № 534-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», решение Совета депутатов городского поселения Малиновский от 28.12.2015 № 94 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения Малиновский» |
| 1.1. | определение потребности в образовании, изменении границ земельных участков для размещения многоквартирных домов |  |  |
|  | определение потребности в корректировке документов территориального планирования и градостроительного зонирования, документации по планировке территории для исключения из жилых зон территорий общего пользования (улично-дорожной сети, внутриквартальных проездов и т.д.) |  |  |
|  | Разработка проектов документов о внесении изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования, предусматривающих исключение из жилых зон территорий общего пользования (улично-дорожной сети, внутриквартальных проездов и т.д.) | до 31.12.2023 года | статьи 23, 30-35 Градостроительного кодекса Российской Федерации; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов». |
|  | Организация взаимодействия с собственниками помещений в многоквартирных домах в целях согласования изменения границ земельных участков под многоквартирными домами, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости (далее ЕГРН) | до 31.12.2023 года | статьи 5.1, 41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации; статья 36 Жилищного кодекса Российской Федерации; статья 45.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 07.03.2019 № 153/пр «Об утверждении методических рекомендаций по проведению работ по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома». |
|  | Подготовка документации по планировке территории в целях образования земельных участков для размещения многоквартирных домов, территорий общего пользования (элементов улично-дорожной сети, внутриквартальных проездов и т.д.) | до 31.12.2023 года | статьи 5.1, 41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации; статья 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации; статьи 16-17 Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 07.03.2019 № 153/пр «Об утверждении методических рекомендаций по проведению работ по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома». |
|  | Проведение кадастровых работ в целях образования земельных участков под многоквартирными домами, территориями общего пользования (элементами улично-дорожной сети, внутриквартальными проездами и т.д.) | 2023 год | Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов»; Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 07.03.2019 № 153/пр «Об утверждении методических рекомендаций по проведению работ по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома». |
|  | Обеспечение постановки на государственный кадастровый учет вновь образованных земельных участков под многоквартирными домами, территориями общего пользования (элементами улично-дорожной сети, внутриквартальными проездами и т.д.) | 2023 год | статья 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»; Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607»Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов». |
|  | Организация взаимодействия органов местного самоуправления с управляющими компаниями многоквартирных домов, товариществами собственников жилья в целях надлежащего выполнения работ по содержанию общего имущества многоквартирных домов | постоянно | статьи 12, 36, 165 Жилищного кодекса Российской Федерации; Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»; пункт 27 раздела 1 Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, утвержденного распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.07.2019 № 405-рп |

»